项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000429929-北京市固定资产投资项目信息管理平台运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 251.62 | 250.12 |  | 249.92 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 251.62 | 250.12 |  | 249.92 |  | — |  | 99.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过驻场、上门服务和远程服务的方式，为北京市固定资产投资项目信息管理平台提供保障服务，保障用户提出的问题和需求能够及时响应并解决，保障用户对系统的业务使用需求，保障用户对系统的功能完善需求，保障北京市固定资产投资项目信息管理平台的信息安全，保障业务支持工作的准确、有序、高效开展，保障平台正常稳定运行。 |  |  |  |  |  | 按要求组建专业运维服务团队为单位项目管理、审批办理等职能提供7*24小时持续、高效的技术支撑保障。对用户提出的问题和需求及时响应并解决，保障了用户对系统的业务使用需求。对系统的功能需求不断完善，支撑了业务工作的准确、有序、高效开展，通过对平台加强巡检、提高响应效率等，保障了平台正常稳定运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成报告数 |  |  | =14本 | 14本 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 测评报告 |  |  | =2本 | 2本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 应用软件维护数 |  |  | =9套 | 9套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检次数 |  |  | ≥440次 | 502次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统无故障运行时间 |  |  | ≥20小时/天 | 24小时/天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ＝100% | 未发生故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | 未发生故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障到场时间 |  |  | ≤4 小时 | 未发生故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 保障市区两级审核备业务办理的正常运行稳定运行 |  |  | 定性-优 | 优：2024年系统运行稳定，保障了市区两级审核备业务的正常办理。 | 15 |  | 12 |  | 进一步优化完善，更好的支撑业务需求。 |  |
|  |  |  | 通过信息系统测评，确保平台运行安全和信息安全 |  |  | 定性-优 | 优，2024年度平台通过测评，确保了平台运行安全和信息安全 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.99 |  |  |  |