项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000429965-北京市重点用能单位能耗数据报送系统运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 74.77 | 74.77 |  | 74.77 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 74.77 | 74.77 |  | 74.77 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证北京市重点用能单位能耗数据报送系统全年正常稳定运行和信息安全，为规范重点用能单位备案、能源利用状况的网上报送、审核，加强重点用能单位能源利用综合分析提供信息化支撑。 |  |  |  |  |  | 保证了北京市重点用能单位能耗数据报送系统稳定运行和信息安全，保障了重点用能单位备案、能源利用状况的网上报送、审核工作的顺利进行，为加强重点用能单位能源利用综合分析提供了信息化支撑。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成报告数 |  |  | ≥16本 | 16本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检次数 |  |  | ≥220次 | 251次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 数据准确率 |  |  | ≥95% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 3月份完成一季度运维工作及一季度运维季报 |  |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 6月份完成二季度运维工作及二季度运维季报 |  |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 9月份完成三季度运维工作及三季度运维季报 |  |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 12月份完成四季度运维工作、四季度运维季报及年终的相关总结 |  |  | =2本 | 2本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为重点用能单位报送能源利用状况报告提供信息化支持服务， 为重点用能单位能源利用状况报告审查提供数据支撑 |  |  | 定性-优 | 优，顺利完成1-12月重点用能单位用户报送信息化支持服务工作。 | 30 |  | 28 |  | 提高填报标准化水平。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉率 |  |  | ≤3% | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |