项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000022Y000000430427- 北京市投资项目在线审批监管平台审批监管系统运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 813.9 | 810.57 |  | 808.305 | 10 |  | 99.72% |  |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 813.9 | 810.57 |  | 808.305 | — |  | 99.72% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好北京市投资项目在线审批监管平台审批监管系统的运维工作，确保系统全年安全稳定运行，支撑好市区两级投资审批部门审批业务办理，并确保及时准确向国家投资项目在线审批监管平台上报数据。 |  |  |  |  |  | 按时做好系统日常巡检和持续完善工作，系统全年稳定运行，为市区两级投资审批部门审批业务办理提供功能支撑，上报国家投资项目在线审批监管平台的数据质量较好。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市投资项目在线审批监管平台运行月报 |  |  | =12篇 | =12篇 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统可用性 |  |  | ≥99% | 99% |  | 25 |  | 25 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年12月完成业务和技术运维中期验收 |  |  | =100% | 100% |  | 25 |  | 25 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为我市市区两级投资审批部门、市政务服务大厅等做好投资项目审批业务支撑服务，并持续支撑好我市优化营商环境改革政策落地 |  |  | 定性-优 | 优，为我市投资项目审批业务提供支撑服务，持续支撑了我市优化营商环境改革政策落地 |  | 20 |  | 18 | 进一步优化工作机制，及时响应部门需求。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 |  |  | ≤5% | 0 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.97 |  |  |