项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000002062683- 北京市投资项目在线审批监管平台互联网门户网站运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 525.51 | 525.51 |  | 524.680667 |  | 10 |  | 99.84% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 525.51 | 525.51 |  | 524.680667 |  | — |  | 99.84% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 做好北京市投资项目在线审批监管平台互联网门户网站系统的运维工作，确保系统全年安全、稳定运行，申报业务正常开展。 |  |  |  |  |  | 按时做好系统日常巡检和持续完善工作，系统全年稳定运行，通过系统为市区两级投资审批部门提供事项网上申报功能，为项目单位提供系统应用咨询服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 互联网用户无法申报事故次数 |  |  | ≤5次 | 0 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥99% | 99% | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年12月完成运维阶段验收 |  |  | =100% | 100% | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为我市市区两级做好投资项目审批业务支撑服务，并持续支撑好我市优化营商环境改革政策落地 |  |  | 定性-优 | 优，为我市投资项目审批业务提供支撑服务，持续支撑了我市优化营商环境改革政策落地 | 20 |  | 18 |  | 进一步优化工作机制，及时响应部门需求。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 投诉率 |  |  | ≤5% | 0 | 10 |  | 9 |  | 更加及时地响应办理并答复诉求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.98 |  |  |  |