项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000023Y000002069769-北京市经济社会管理信息系统运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.3 | 125.3 |  | 125.3 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 125.3 | 125.3 |  | 125.3 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全年维护，对系统严格进行审核审查，加强支撑业务工作的辅助决策作用。 |  |  |  |  |  | 完成了全年维护工作；进一步加强了支撑业务工作的辅助决策作用。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 金融终端数量 |  |  | =11个 | 11个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 按实际工作进度完成运维报告 |  |  | =4篇 | 12篇 | 10 |  | 9 |  | 系统拟下线 |  |
|  |  |  | 系统录入数据量 |  |  | ≥5万条 | 11万条 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据验收合格率 |  |  | 99% | 100% | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 保障系统稳定运行：全年无重大故障 |  |  | 优良中低差 | 优，比较好地完成了数据支撑服务 | 30 |  | 28 |  | 完善数据指标体系 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |