项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024T000002756253-北京数字营商集成服务平台建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 109.598011 | 1789.598011 |  | 1653.060684 |  | 10 |  | 92.37% |  | 9.24 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 1680 |  | 1543.462673 |  | — |  | 91.87% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 109.598011 | 109.598011 |  | 109.598011 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成北京数字营商集成服务平台建设。 |  |  |  |  |  | 已完成平台建设并通过了初步验收。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 核心业务应用系统数 |  |  | =6个 | 6个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目初步验收 |  |  | =通过 | 通过 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 初验时间 |  |  | ≤2025年 | 2024年9月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发及采购集成 |  |  | ≤2386.4 | 2418.875 | 15 |  | 14.8 |  | 根据初步设计概算批复调整了软件开发及采购集成费 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 有助于增强优化营商环境工作协同性、系统性，为优化本市营商环境提供支撑 |  |  | 定性-优 | 优，平台试运行后，增强了优化营商环境工作协同性、系统性，为优化本市营商环境提供支撑 | 25 |  | 23 |  | 将持续提升服务水平，做好业务支撑。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.04 |  |  |  |