项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024T000003047889-北京市经济运行监测调度平台项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1300 | 3900 |  | 3814.217415 |  | 10 |  | 97.8% |  | 9.78 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 2600 |  | 2514.217415 |  | — |  | 96.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 1300 | 1300 |  | 1300 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建立基于大数据的高频宏观经济指标监测体系，形成安全、高效、稳定、可扩展的信息化应用系统，充分整合利用现有信息化资源，提高标准化程度、系统易用性、可扩展性、开放性。 |  |  |  |  |  | 按计划完成了全部建设任务，实现数据汇集和高频监测，系统标准化程度高，易用性、可扩展性、开放性强。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量 |  |  | ≥8个 | 8个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 系统配置数量 |  |  | ≥4个 | 4个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥95% | =100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 软件测评通过率 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 安全测评通过率 |  |  | ≥95% | =100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年3月前完成系统开发招标 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2024年7月项目完成系统初步验收 |  |  | =100% | 95% | 5 |  | 4 |  | 合理安排项目进度 |  |
|  |  |  | 2024年12月系统基本满足运行条件 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件采购成本 |  |  | ≤2141.67 | 2074.3 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 软件开发成本 |  |  | ≤1749.33 | 1924.5 | 5 |  | 4.54 |  | 根据初步设计概算批复调整了软件开发费 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 提升数据分析、管理和决策水平；提升数据服务质量。 |  |  | 定性-优 | 优，较好的完成了数据分析、管理服务功能 | 10 |  | 9.5 |  | 持续扩大数据来源，提高数据质量和时效性。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 持续助力提升经济监测调度能力。 |  |  | 定性-优 | 优，有效提升了经济监测调度能力 | 10 |  | 9.5 |  | 继续优化平台功能，提高数据服务能力。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.32 |  |  |  |