项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024T000003209032-北京市发展改革部门行政执法业务综合管理平台建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 370 |  | 314.355007 |  | 10 |  | 84.96% |  | 8.50 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 370 |  | 314.355007 |  | — |  | 84.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成软件开发及采购集成、项目监理、初步设计概算编制等的采购工作，启动项目建设。 |  |  |  |  |  | 已完成软件开发及采购集成、项目监理、初步设计概算编制等的采购工作，并启动项目建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 核心业务应用系统数 |  |  | ≥3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成采购数量 |  |  | ≥3个 | 3个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目建议书评审通过率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 启动建设时间 |  |  | =2024年 | 2024年 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 软件开发及采购集成 |  |  | ≤1047.3万元 | 1044万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 监理 |  |  | ≤32万元 | 30.8万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 行政执法业务开展更加高效、便捷 |  |  | 定性-优 | 优，建成后业务开展将更高效。 | 30 |  | 26 |  | 进一步优化功能设计，提升便利度。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.5 |  |  |  |