项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024Y000002490738-北京市发展和改革委员会价格综合管理业务平台运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 302.9 | 277.23 | 277.18 | 10 |  | 99.98% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 302.9 | 277.23 | 277.18 | — |  | 99.98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障系统运行稳定，保障用户对系统的业务使用需求，保障系统查询分析业务需求得到满足。 |  |  |  |  | 保证了系统的平稳运行，保障了用户的使用、访问和管理需求，保障了系统查询分析业务需求得到满足。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 巡检次数 |  | ≥220次 | =250次 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 应用软件维护数 |  | =2套 | =2套 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 形成报告数 |  | =12篇 | =12篇 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库维护数 |  | =1套 | =1套 | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 故障响应率 |  | =100% | =100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 系统正常运行率 |  | ≥98% | =100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 事件解决率 |  | ≥95% | =100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 软件功能需求响应率 |  | ≥90% | =100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 软件缺陷处理率 |  | ≥95% | =100% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格 |  | =100% | =100% | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 数据准确率 |  | ≥95% | =99.2% | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 3月份完成一季度运维工作及一季度运维季报 |  | =1本 | =1本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 6月份完成二季度运维工作及二季度运维季报 |  | =1本 | =1本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 9月份完成三季度运维工作及三季度运维季报 |  | =1本 | =1本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 12月份完成四季度运维工作及四季度运维季报及年终的相关总结 |  | =2本 | =2本 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 全面支撑各项业务，加强数据管理，提升分析能力 |  | 定性-优 | 优，系统业务模块满足不同用户的需求。 | 40 | 38 |  | 进一步提升数据利用空间。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉率 |  | ≤3% | 0 | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |  |