项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024Y000002490741-北京市发展和改革委员会相关网站运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 158.4 | 158.4 |  | 156.895 |  | 10 |  | 99.05% |  | 9.91 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 158.4 | 158.4 |  | 156.895 |  | — |  | 99.05% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成网站系统的运维服务，完成个性化查询服务，保证相关网站的正常运行，提高网站的时效性、真实性、准确性。 |  |  |  |  |  | 完成了全年的运维服务，完成了个性化查询服务，保证了相关网站的正常运行，提高网站的时效性、真实性、准确性。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 按月度形成运维报告 |  |  | =12本 | =12本 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检次数 |  |  | ≥220次 | 246次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 系统无故障运行时间 |  |  | ≥20小时/天 | >23小时/天 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障到场时间 |  |  | ≤4小时 | 1小时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | 1小时 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 继续加强对相关网站的维护，保障各网站安全稳定运行，为公众提供及时、准确的信息。 |  |  | 定性-优 | 优,实现了全年无重大安全责任事故，保证了相关网站的平稳运行 | 30 |  | 28 |  | 进一步发挥相关网站在助力全市经济发展中的更大作用。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户投诉率 |  |  | ≤5% | 0% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.91 |  |  |  |