项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024Y000002490751-北京市政府投资项目管理与监控信息系统运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 125.3 | 125.3 | 124.835 |  | 10 |  | 99.63% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 125.3 | 125.3 | 124.835 |  | — |  | 99.63% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过驻场、上门服务和远程服务的方式，为北京市政府投资项目管理与监控信息系统提供安全、稳定运行，数据及时、准确的保障服务，为规范、高效履行投资项目相关职能提供持续的技术支撑服务保障。 |  |  |  |  | 2024年，通过技术保障服务，保障各子系统安全、稳定运行，数据及时、准确。完成了系统的各项业务运行保障服务。为规范、高效履行投资项目相关职能提供了持续保障服务， |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成报告数 |  | =14本 | 14 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检次数 |  | ≥440次 | 502 | 9 |  | 9 |  |  |  |
|  |  |  | 应用软件维护数 |  | ＝3套 | 3 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  | ＝100% | 全年无故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 系统无故障运行时间 |  | ≥20小时/天 | 24 小时/天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障响应时间 |  | ≤2小时 | 全年无故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障到场时间 |  | ≤4小时 | 全年无故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为项目单位报送项目信息提供信息化支持服务，为政府投资项目事中事后监管提供数据支撑 |  | 定性-优良 | 优:较好地保障了项目单位报送项目信息，较好地支撑了政府投资项目事中事后监管需求。 | 30 |  | 28 |  | 提升对于用户的咨询指导和问题处理水平。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.96 |  |  |  |