项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024Y000002490757-北京市重点工程调度与服务平台运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 370 | 368.77 |  | 368.675 |  | 10 |  | 99.97% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 370 | 368.77 |  | 368.675 |  | — |  | 99.97% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保平台的高效、稳定、可靠运行；满足用户使用需要；通过驻场和远程服务的方式，保障平台各类用户提出的问题和数据需求能够及时响应并解决。 |  |  |  |  |  | 保障了平台7*24小时的高效、稳定、可靠运行，有效满足了工作需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 形成报告数 |  |  | =14本 | 14本 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库维护数 |  |  | =8套 | 8套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 应用软件维护数 |  |  | =4套 | 4套 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 巡检次数 |  |  | ≥440次 | 502次 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统无故障运行时间 |  |  | ≥20小时/天 | 24小时/天 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格 |  |  | ＝100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | ＝100% | 全年未发生故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障响应时间 |  |  | ≤2小时 | 全年未发生故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障到场时间 |  |  | ≤4 小时 | 全年未发生故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过驻场和远程服务的方式，保障平台各类用户提出的问题和数据需求能够及时响应并解决；确保系统业务稳定。 |  |  | 定性-优 | 优:2024年平台运行稳定，用户提出的问题和数据需求均得到响应并解决。 | 30 |  | 28 |  | 进一步提升平台业务需求变化频繁响应能力。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |