项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024Y000002490772-北京市经济信息中心门户网站运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 7 | 7 |  | 7 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障网站长期安全、可靠、稳定运行。 |  |  |  |  |  | 顺利完成2024年运维工作，网站全年持续平稳、可靠运行，完成预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 日常巡检次数 |  |  | ≥220人次 | 498 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 应急演练次数 |  |  | =2次 | 2次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 运行维护报告数量 |  |  | ≥12篇 | 12本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 故障响应率 |  |  | =100% | 全年运行无故障 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | =100% | 年度内中期和履约验收合格 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 网站安全、可靠、稳定运行 |  |  | 定性-优 | 优，全年网站安全稳定运行，达成年度指标 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 6月份完成中期工作总结 |  |  | 1本 | 11月提交5月-10月总结1本 | 10 |  | 6 |  | 合理设定年度指标值。 |  |
|  |  |  | 12月份完成年度工作总结 |  |  | 1本 | 按时提交年度工作总结1本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 网站长期安全、可靠、稳定运行，内容及时反映各项工作进展与取得成效 |  |  | 定性-优 | 优，网站全年持续平稳运行，无安全事故，达成年度指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥90% | 94.3% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |