项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024Y000002844364-北京市发展和改革委员会网络安全管理与保障支持服务项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 193.700000 | 192.700000 |  | 192.700000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 193.700000 | 192.700000 |  | 192.700000 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成信息系统年度安全检查和演练工作。完成两个信息系统等保二级测评，进一步提高信息系统安全防护能力。持续强化网络安全综合保障能力。 |  |  |  |  |  | 完成了信息系统的年度安全检查和演练工作,并形成安全检查报告。完成并通过两个信息系统的等保二级测评，进一步提高信息系统等级保护安全防护能力。完善网络安全综合保障体系，保障网络安全平安。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统安全检查次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 等保二级信息系统测评数量 |  |  | ＝2个 | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 信息系统网络安全演练次数 |  |  | ≥1次 | 1次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 网络安全监测与响应率 |  |  | ＝100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 信息系统年度安全测评检查、等保二级测评项目终验 |  |  | ≤10月底 | 10月29日完成信息系统年度安全测评检查、等保二级测评项目终验 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 减少系统安全风险隐患，保障网络安全 |  |  | 定性-优 | 优，有效降低了系统安全风险，提升了网络安全保障能力，确保了全年网络安全平安 | 30 |  | 28 |  | 持续加强网络安全保障，做好动态防护与安全管理。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 系统运维管理单位（部室）用户满意度 |  |  | 定性-优 | 优，相关用户满意，无投诉 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |