项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024Y000002844383-北京市发展和改革委员会信息化基础运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 159.8567 | 165.991620 |  | 163.524225 | 10 |  |  | 98.51% |  | 9.85 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 159.8567 | 165.991620 |  | 163.524225 | — |  |  | 98.51% |  | 9.85 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展信息化基础运维工作，全面提升信息化系统运行安全性与服务效能。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标，建立统一的信息化基础运维服务，全面提升了信息化系统运行安全性和服务效能。保障信息化基础运行安全稳定，圆满完成年度工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 巡检报告 |  |  | ≥4份 | 4份 |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥98% | 98% |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 系统故障修复响应时间 |  |  | ≤2小时 | 2小时 |  | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 保障信息化基础运维稳定实施，保障网络安全，平稳运行 |  |  | 定性-优 | 优，保障了信息化基础运维平稳实施，保障网络安全运行 |  | 30 | 27 |  | 加强日常巡检力度，及时排除隐患。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 |  |  | ≥98% | 98% |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.85 |  |  |  |