项目支出绩效自评表

（2024年度）

| 项目名称 |  | 11000024Y000003180643-北京市支援合作交流动员平台运行维护项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市发展和改革委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市经济信息中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 37.0646 | 36.8846 | 10 |  | 99.51% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 37.0646 | 36.8846 | — |  | 99.51% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 依托信息化手段，支撑北京市对口支援协作和支援合作相关工作。 |  |  |  |  |  | 依托信息化手段，更好地支撑了北京市对口支援协作和支援合作相关工作。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 每月巡检报告 |  | ≥1篇 |  | 1篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 等保测评报告 |  | ≥1篇 |  | 1篇 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 平台可用性 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  | ＝100% |  | 未发生故障 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 故障应急响应时间 |  | ≤30分钟 |  | 未发生故障 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 故障到场时间 |  | ≤4小时 |  | 未发生故障 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 确保平台安全稳定运行，能够有效支撑北京市对口支援协作和支援合作工作的开展 |  | 定性-优 |  | 优，2024年平台安全稳定运行，有效支撑了北京市对口支援协作和支援合作工作的开展 | 30 | 27 |  | 及时了解业务需求的变更，加强与用户的沟通和协调。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.95 |  |  |  |